gain   /   Generated AI News

Zápisnica zo stretnutia 02

Tím 21  ·  Téma 17  ·  FIIT STU 2026/2027

Dátum: 20. 10. 2026

Čas a miesto: 17:00 · miestnosť 3.38

Účasť: prítomní boli všetci členovia tímu

# Priebeh stretnutia

- Stretnutie bolo zamerané na prípravu prostredia a naplánovanie úvodných úloh.

- Z dokumentácie pripravíme prehľad architektúry a použitých technológií. Následne ho predstavíme celému tímu.

- Vyskúšali sme si planning poker a prediskutovali rozdiely v odhadoch. Story pointy vyjadrujú relatívnu náročnosť, nie počet hodín.

- Dohodli sme sa na vedení úloh v Jire. Každá user story má mať jasné podmienky dokončenia (DoD) a doklady o splnení.

- Stav úloh budeme aktualizovať priebežne. Problémy a blokovania budeme komunikovať hneď, aby sa mohli riešiť počas týždňa.

- Na konci každého sprintu má byť nasadená funkčná verzia. Retrospektíva sa zameria na komunikáciu, plánovanie a fungovanie tímu.

- Tímový web bude statický a bude obsahovať aj zápisnice zo stretnutí. Na jeho nasadenie môžeme využiť FIT Cloud.

- Použitie Dockeru bolo odsúhlasené. Konkrétny spôsob nasadenia dohodneme po preštudovaní dokumentácie.

# Úlohy do ďalšieho stretnutia

- Každý člen lokálne spustí frontend a backend a overí ich fungovanie (3 SP).

- Pripraviť vlastné repozitáre so zachovanou Git históriou a nastaviť Jiru vrátane prístupov a úloh.

- Spracovať prehľad architektúry a technológií a prebrať ho s celým tímom (5 SP).

- Vytvoriť statický web s údajmi o tíme a projekte a priestorom na zápisnice (3 SP).

- Dohodnúť SSH prístup do FIT Cloudu, pripraviť prostredie a nasadiť tímový web.

# Ďalšie stretnutie

27. 10. 2026 o 17:00. Pripraviť ukážky hotovej práce a prehľad stavu úloh.

# Fotografia tabule